民設塩崎荘（仮称）新築工事　調査企画・基本設計業務委託

（公募プロポ）

今後の作業スケジュール（予定）

選定は以下のスケジュールにより行う。

|  | 手 順 | 日 程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | プロポーザル参加者の募集（公募） ＨＰによる公募公告 | 公告期間 平成２5年３月１９日(火)～ 平成２5年３月２１日(木) |
| 2 | 参加申込の受付 | 平成２5年３月２９日(金)締切 |
| 3 | 現場説明会 | 平成２5年４月２日(火) |
| 4 | 質疑回答 | 平成２5年４月５日(金)締切 平成２５年４月８日(月)回答 |
| 5 | 提案書の受付 | 平成２５年４月１２日(金)締切 |
| 6 | 選定委員による提案書の個別評価 | 平成２５年４月１２日(金)～ 平成２５年４月１５日(月) |
| 7 | プレゼンテーション・ヒアリング | 平成２５年４月１８日(木) |
| 8 | 契約優先交渉権利者の選定・選定結果の通知 | 平成２５年４月１８日(木)～ １９日（金） |
| 9 | 契約条件の協議 | 平成２５年４月２２日（月） |
| 10 | 契約の締結 | 平成２５年４月２３日（火） |
| 11 | 調査企画及び基本設計業務の実施 第1回打合せ(業務計画) 国庫補助金申請に要する関係書類の提出（予定） 委託の完了 | 契約締結日の翌日～ 平成２５年４月２４日（水） 平成２５年６月１９日（水） 平成２５年 ７月３１日 |